PEIA — Minuta de Reuniones de Equipo

Proyecto: PEIA — Plataforma Empresarial Inteligente para Almacenes

Líder / Scrum Master: Ariel G. (AG)

Repositorio: github.com/arielXDD/PEIA

Reunión #1 — Kick-off e Infraestructura

Fecha: 18/06/2026    |    Modalidad: Presencial    |    Facilitador: Ariel G.

Asistentes

| Clave | Nombre | Área |
| --- | --- | --- |
| AG | Ariel G. | Líder / Scrum Master / UX-UI / Módulo ERP |
| JDS | Julian S. | Backend — Inventario, Multi-centro, BD |
| JMVA | Jose M. | Backend — Logística, Rastreo, SLAs |
| JMM | Jennifer M. | Frontend — Dashboard, Reportes, UI |
| MJSG | Mariano S. | Backend — Automatización, Notificaciones, DevOps |
| JCRF | Jose C. | Backend — Predicción, Cámaras, Seguridad, QA |

Agenda

1. Presentación del proyecto PEIA y sus objetivos.

2. Asignación de módulos y responsables.

3. Decisión de arquitectura (Monolito Modular / Clean Architecture).

4. Configuración del entorno de desarrollo.

5. Acuerdos de trabajo y herramientas.

Resumen de la reunión

El líder del proyecto, Ariel G., presentó la visión general de PEIA: una plataforma para gestionar bodegas, inventarios y pedidos con tecnología moderna. Se acordó usar .NET 8, PostgreSQL, MediatR y SignalR como stack principal. Ariel G. tomó la responsabilidad de configurar la infraestructura base del proyecto antes de que el equipo comenzara a codificar sus módulos.

Acuerdos tomados

| # | Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear la solución .slnx y estructura de 10 proyectos | AG | 18/06/2026 |
| 2 | Configurar referencias entre proyectos | AG | 18/06/2026 |
| 3 | Instalar paquetes NuGet base (EF Core, MediatR, JWT, SignalR, ML.NET) | AG | 18/06/2026 |
| 4 | Subir la estructura inicial a GitHub | AG | 18/06/2026 |
| 5 | Crear el PeiaDbContext con DbSets base | JDS | 03/07/2026 |
| 6 | Definir entidades base del dominio | JDS | 03/07/2026 |
| 7 | Diseñar pantallas de Login y Dashboard (UX) | AG | 01/07/2026 |

Evidencia de cumplimiento — AG

✔  Acuerdo 1 cumplido: Solución .slnx creada con 10 proyectos compilando.

✔  Acuerdo 2 cumplido: Referencias entre módulos configuradas correctamente.

✔  Acuerdo 3 cumplido: NuGet instalados: EF Core, MediatR, JWT Bearer, SignalR, ML.NET.

✔  Acuerdo 4 cumplido: Código subido al repositorio en arielXDD/PEIA.

Reunión #2 — Revisión de Frontend y Ajustes de Diseño

Fecha: 01/07/2026 – 03/07/2026    |    Modalidad: Remota / Asincrónica    |    Facilitador: Ariel G.

Asistentes

| Clave | Nombre | Área |
| --- | --- | --- |
| AG | Ariel G. | Líder / Scrum Master / UX-UI |
| JMM | Jennifer M. | Frontend |
| JCRF | Jose C. | QA |

Agenda

1. Revisión del frontend entregado por Jennifer M.

2. Correcciones de navegación (links en sidebar).

3. Implementación de pantallas faltantes (Configuración y Bitácora).

4. Estandarización del diseño en todas las páginas.

Resumen de la reunión

Ariel G. revisó las pantallas entregadas por el equipo de frontend y detectó que los links del menú lateral (sidebar) apuntaban a '#' en varias páginas, impidiendo la navegación entre apartados. Tomó la decisión de estandarizar el sidebar en todos los archivos HTML del proyecto. Adicionalmente, Ariel G. diseñó y desarrolló las pantallas de Configuración (con 5 tabs) y Bitácora (tabla de auditoría con filtros y KPIs), que no habían sido asignadas a ningún miembro.

Acuerdos tomados

| # | Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir links del sidebar en todas las páginas HTML | AG | 03/07/2026 |
| 2 | Construir pantalla de Configuración (5 tabs) | AG | 03/07/2026 |
| 3 | Construir pantalla de Bitácora con KPIs y filtros de auditoría | AG | 03/07/2026 |

Evidencia de cumplimiento — AG

✔  Acuerdo 1 cumplido: Links corregidos en los 12 archivos HTML del directorio wwwroot/.

✔  Acuerdo 2 cumplido: Pantalla configuracion.html + configuracion.js + configuracion.css entregados.

✔  Acuerdo 3 cumplido: Pantalla bitacora.html + bitacora.js + bitacora.css entregados.

Reunión #3 — Sprint de Backend ERP e Integraciones

Fecha: 06/07/2026    |    Modalidad: Remota / Asincrónica    |    Facilitador: Ariel G.

Asistentes

| Clave | Nombre | Área |
| --- | --- | --- |
| AG | Ariel G. | Líder / Backend ERP |
| JDS | Julian S. | Backend — Inventario |
| MJSG | Mariano S. | DevOps / Notificaciones |
| JCRF | Jose C. | QA |

Agenda

1. Configuración de ASP.NET Identity, JWT y MediatR en Program.cs.

2. Implementación de controladores ERP (Usuarios, Roles, Centros).

3. Integración de notificaciones SignalR con base de datos.

4. Corrección de errores en pruebas unitarias.

5. Verificación dotnet test — 26 pruebas.

Resumen de la reunión

Ariel G. lideró la integración completa del backend. Configuró en Program.cs todos los servicios críticos pendientes desde la Fase 0: ASP.NET Identity, JWT Bearer con soporte Swagger, MediatR y SignalR (PeiaHub). Implementó el Módulo ERP completo: controladores REST para /api/usuarios, /api/roles y /api/centros, con las reglas de negocio definidas (máximo 2 centros por usuario). También integró las pantallas de Configuración, Notificaciones, Reportes y Predicción para que consuman datos reales de la API. Al final del sprint se verificó que 26/26 pruebas unitarias e integración pasaban correctamente.

Acuerdos tomados

| # | Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar Identity + JWT + MediatR + SignalR en Program.cs | AG | 06/07/2026 |
| 2 | Implementar CRUD de Usuarios, Roles y Centros en ERP | AG | 06/07/2026 |
| 3 | Conectar frontend de Configuración a API real | AG | 06/07/2026 |
| 4 | Conectar frontend de Notificaciones con SignalR en vivo | AG | 06/07/2026 |
| 5 | Verificar que dotnet test pase al 100% | AG | 06/07/2026 |
| 6 | Subir todos los cambios al repositorio GitHub | AG | 06/07/2026 |

Evidencia de cumplimiento — AG

✔  Acuerdo 1 cumplido: Program.cs configurado con todos los servicios. Levanta sin errores.

✔  Acuerdo 2 cumplido: UsuariosController.cs, RolesController.cs, CentrosController.cs implementados.

✔  Acuerdo 3 cumplido: configuracion.js conectado a empresa / preferencias / seguridad / sistema.

✔  Acuerdo 4 cumplido: notificaciones.js + api.js con cliente SignalR en vivo (PEIA.connectHub()).

✔  Acuerdo 5 cumplido: 26/26 pruebas pasando (dotnet test PEIA.slnx).

✔  Acuerdo 6 cumplido: Commit f2a8cef subido a origin/master — 62 archivos, 7,573 inserciones.