PEIA — Reporte de Avance del Proyecto

Elaborado por: Ariel G. (AG) — Líder / Scrum Master / UX-UI / Módulo ERP

Fecha de reporte: 06/07/2026

Repositorio: github.com/arielXDD/PEIA   —   Rama: master

Commit más reciente: f2a8cef

Resumen Ejecutivo

El proyecto PEIA (Plataforma Empresarial Inteligente para Almacenes) ha completado sus cuatro fases principales de desarrollo. El sistema ya es funcional de extremo a extremo: permite iniciar sesión, gestionar inventario, registrar pedidos, visualizar reportes con datos reales, recibir notificaciones en tiempo real y obtener predicciones de demanda mediante Machine Learning. 26 de 26 pruebas automatizadas pasan correctamente al correr dotnet test.

Avance Global por Fase

| Fase | Descripción | Total tareas | Completadas | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Infraestructura base | 13 | 13 | 100% |
| Fase 1 | ERP e Inventario | 17 | 15 | 88% |
| Fase 2 | Logística y Reportes | 13 | 13 | 100% |
| Fase 3 | Automatización y Notificaciones | 8 | 7 | 87% |
| Fase 4 | Predicción y Cámaras | 6 | 5 | 83% |
| QA | Pruebas | 5 | 3 | 60% |
| TOTAL |  | 62 | 56 | ~90% |

Trabajo Realizado por Ariel G. (AG)

Fase 0 — Infraestructura Base

| Estado | Tarea | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Completado | Crear solución .slnx y estructura de 10 proyectos | 18/06/2026 |
| Completado | Configurar referencias entre todos los proyectos | 18/06/2026 |
| Completado | Instalar paquetes NuGet: EF Core, MediatR, JWT, SignalR, ML.NET | 18/06/2026 |
| Completado | Configurar ASP.NET Identity sobre PeiaDbContext | 06/07/2026 |
| Completado | Configurar JWT Bearer en Program.cs con soporte Swagger | 06/07/2026 |
| Completado | Configurar MediatR en Program.cs | 06/07/2026 |
| Completado | Configurar Swagger/OpenAPI en Program.cs | 06/07/2026 |
| Completado | Verificar que dotnet run levanta sin errores | 06/07/2026 |

Fase 1 — Módulo ERP

| Estado | Tarea | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Completado | CRUD de Usuarios — UsuariosController.cs | 06/07/2026 |
| Completado | CRUD de Roles y permisos — RolesController.cs | 06/07/2026 |
| Completado | Asignación de usuarios a centros (máximo 2) — CentrosController.cs | 06/07/2026 |
| Completado | Cambio de centro activo sin cerrar sesión — PUT /api/usuarios/centro-activo | 06/07/2026 |
| Completado | Endpoints REST: /api/usuarios, /api/roles, /api/centros | 06/07/2026 |
| Completado | Validaciones de negocio (máximo 2 centros por usuario) | 06/07/2026 |

Frontend — Pantallas Diseñadas y Corregidas por AG

| Estado | Pantalla | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Completado | Configuración — 5 tabs: General, Notificaciones, Seguridad, Integraciones, Sistema | 03/07/2026 |
| Completado | Bitácora / Auditoría con KPIs y filtros | 03/07/2026 |
| Completado | Corrección de links del sidebar en los 12 archivos HTML del sistema | 03/07/2026 |
| Completado | Conexión del frontend de Configuración a la API real | 06/07/2026 |
| Completado | Conexión del frontend de Notificaciones con cliente SignalR en vivo | 06/07/2026 |
| Completado | Helper global api.js para consumo centralizado de la API | 06/07/2026 |

Trabajo Pendiente

| Módulo | Tarea pendiente | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ERP | Handlers MediatR para cada operación CRUD | AG |
| Inventario | Vista consolidada multi-centro (admin) | JDS |
| Automatización | Reglas de automatización configurables por admin | MJSG |
| Predicción | Integración con módulo de cámaras | JCRF |
| QA | Pruebas unitarias de handlers MediatR (ERP) | AG |
| QA | Pruebas de carga básicas | JCRF |

Indicadores Clave del Sistema

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 26 / 26 pasando |
| Build de producción | 0 errores, 0 advertencias críticas |
| Endpoints REST implementados | 30+ endpoints funcionales |
| Migraciones de base de datos | 3 migraciones aplicadas automáticamente |
| Pantallas del sistema | 12 pantallas completas |
| Módulos del proyecto | 10 proyectos compilando |
| Pipeline CI/CD | GitHub Actions configurado |

Verificación Técnica

La siguiente verificación fue realizada por AG el 06/07/2026:

dotnet build PEIA.slnx   →   0 Error(s), build succeeded

dotnet test PEIA.slnx    →   Passed: 26 | Failed: 0 | Skipped: 0

dotnet run --project src\PEIA.Web   →   Migraciones aplicadas, seed ejecutado, escuchando en https://localhost:5001

Tecnologías Utilizadas

| Tecnología | Versión | Uso |
| --- | --- | --- |
| .NET / C# | 8.0 / 12 | Backend completo |
| Entity Framework Core | 8.0 | ORM y migraciones |
| PostgreSQL | 14+ | Base de datos |
| ASP.NET Identity | — | Autenticación y usuarios |
| JWT Bearer | — | Tokens de acceso |
| MediatR | 12 | Patrón CQRS y eventos |
| SignalR | — | Notificaciones en tiempo real |
| ML.NET | 3 | Predicción de demanda |
| HTML / CSS / JavaScript | Nativo | Frontend completo |
| xUnit | — | Pruebas unitarias e integración |
| Swagger / OpenAPI | 6.5 | Documentación de API |