PEIA — Seguimiento de Acuerdos

Elaborado por: Ariel G. (AG) — Líder / Scrum Master

Proyecto: PEIA — Plataforma Empresarial Inteligente para Almacenes

Período cubierto: 18/06/2026 — 06/07/2026

Última actualización: 14/07/2026

Este documento evidencia el seguimiento continuo de todos los acuerdos adquiridos por Ariel G. durante el desarrollo del proyecto PEIA.

Bloque 1 — Acuerdos del Sprint Inicial (18/06/2026)

| ID | Acuerdo | Fecha acordada | Estado | Fecha cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Crear la solución .slnx con estructura de 10 proyectos | 18/06/2026 | Cumplido | 18/06/2026 | 10 proyectos compilando desde el primer día. |
| A-02 | Configurar referencias cruzadas entre todos los módulos | 18/06/2026 | Cumplido | 18/06/2026 | Cada módulo referencia a PEIA.Shared.Kernel y PEIA.Shared.Infra. |
| A-03 | Instalar y configurar paquetes NuGet base | 18/06/2026 | Cumplido | 18/06/2026 | EF Core 8, MediatR 12, JWT Bearer 8, SignalR 1.1, ML.NET 3 instalados. |
| A-04 | Subir estructura inicial al repositorio GitHub | 18/06/2026 | Cumplido | 18/06/2026 | Repositorio arielXDD/PEIA inicializado en rama master. |
| A-05 | Diseñar y acordar arquitectura del sistema con el equipo | 18/06/2026 | Cumplido | 18/06/2026 | Arquitectura: Monolito Modular + Clean Architecture + MediatR (CQRS). |

Bloque 2 — Acuerdos del Sprint de Frontend y UX (01/07/2026 – 03/07/2026)

| ID | Acuerdo | Fecha acordada | Estado | Fecha cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-06 | Revisar y corregir navegación del sidebar en todas las páginas | 03/07/2026 | Cumplido | 03/07/2026 | Links corregidos en los 12 archivos HTML. Problema de caché documentado y resuelto. |
| A-07 | Implementar pantalla de Configuración con 5 tabs funcionales | 03/07/2026 | Cumplido | 03/07/2026 | configuracion.html + configuracion.css + configuracion.js creados. |
| A-08 | Implementar pantalla de Bitácora / Auditoría | 03/07/2026 | Cumplido | 03/07/2026 | bitacora.html + bitacora.css + bitacora.js creados con KPIs y filtros. |

Bloque 3 — Acuerdos del Sprint de Backend ERP (06/07/2026)

| ID | Acuerdo | Fecha acordada | Estado | Fecha cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-09 | Configurar ASP.NET Identity en PeiaDbContext | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | Entidades Usuario, Rol, Centro y UsuarioCentro integradas con Identity. |
| A-10 | Configurar JWT Bearer con soporte para Swagger | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | Botón Authorize activo en Swagger UI. Tokens validados en todos los endpoints. |
| A-11 | Configurar MediatR para patrón CQRS y eventos de dominio | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | Notificaciones de stock mínimo, SLA vencido y pedido creado funcionando. |
| A-12 | Implementar CRUD completo de Usuarios en ERP | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | UsuariosController.cs — GET, POST, PUT, DELETE + cambio de centro activo. |
| A-13 | Implementar CRUD de Roles en ERP | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | RolesController.cs — gestión completa de roles del sistema. |
| A-14 | Implementar gestión de Centros con regla de 2 máximo por usuario | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | CentrosController.cs — validación activa: error si intenta un tercer centro. |
| A-15 | Conectar frontend de Configuración a API real | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | configuracion.js consume /api/configuracion/empresa, /preferencias, /seguridad. |
| A-16 | Conectar panel de Notificaciones a SignalR en vivo | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | notificaciones.js + api.js con PEIA.connectHub(). Notificaciones persistidas en BD. |
| A-17 | Verificar que todas las pruebas pasen antes del commit | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | dotnet test → 26/26 pruebas pasando. |
| A-18 | Subir todos los cambios del sprint a GitHub | 06/07/2026 | Cumplido | 06/07/2026 | Commit f2a8cef — 62 archivos modificados, 7,573 inserciones. |

Acuerdos Pendientes

| ID | Acuerdo | Fecha acordada | Estado | Responsable | Siguiente acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Implementar Handlers MediatR para CRUD del ERP | 06/07/2026 | Pendiente | AG | Se priorizó controlador REST directo. Se completará en el próximo sprint. |
| P-02 | Pruebas unitarias de handlers MediatR (ERP) | — | Pendiente | AG | Bloqueado por P-01. Se realiza en paralelo una vez completado P-01. |

Historial de Cumplimiento de AG

| Período | Acuerdos adquiridos | Cumplidos | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/06/2026 | 5 | 5 | 100% |
| 01/07/2026 – 03/07/2026 | 3 | 3 | 100% |
| 06/07/2026 | 10 | 10 | 100% |
| TOTAL | 18 | 18 | 100% |

Nota: Los 2 acuerdos pendientes (P-01, P-02) no tienen fecha vencida. Son parte del backlog activo y serán atacados en el próximo sprint de trabajo.

Evidencias Técnicas de Seguimiento

1.  Repositorio GitHub actualizado — arielXDD/PEIA con historial de commits trazable por fecha.

2.  Build en cero errores — dotnet build PEIA.slnx exitoso tras cada sesión de trabajo.

3.  Pruebas automatizadas — dotnet test PEIA.slnx → 26/26 pruebas pasando en el último commit.

4.  Git status limpio — Al 14/07/2026, git status reporta: 'nothing to commit, working tree clean'.

5.  Documento PROGRESO.md — Actualizado en cada sesión con fechas y estado real de cada tarea.